- 附　件

| 2023年偃师区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第一批资金项目计划表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇（街道） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 利益联结机制 |
| 合计 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 4822 |  |  |  |  |  |
| 1 | 邙岭镇 | 2023年偃师区大口镇引礼寨村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 引礼寨村 | 2023年3月—2023年6月 | 交通运输局 | 计划提升道路1645米，其中入村路（龙少路-李义民门口）长540米，路面宽5米，村西-村东主干道长650米，路面宽8.5米、二组辅路（李义民门口-入村路影背墙）长60米，路面宽5.5米、三组辅路（村委会东路-薛占通住宅）长248米，路面宽5.5米，一组辅路（村委会南路-武新孬门口）长145米，路面宽4.5米）。对原水泥道路破损路面拆除、补强后，其中入村路和主干道整体铺设7公分厚沥青混凝土面层，辅路整体铺设5公分厚沥青混凝土面层。 | 150 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 240户1100人 | 通过项目实施为引礼寨村240户1100人提供交通便利，方便群众出行。 | 是 | 通过项目实施为引礼寨村240户1100人提供交通便利，方便群众出行。 |
| 2 | 邙岭镇 | 2023年偃师区大口镇曹寨村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 曹寨村 | 2023年3月—2023年6月 | 交通运输局 | 计划提升道路1870米，其中龙少路门楼-石牛-曹迎国门前亭子-马寨，长670米，路面宽7米、马寨-水厂-张新伟大棚-石牛，长1200米，路面宽5米。对原水泥道路破损路面拆除、补强等处理后，整体铺设7公分厚沥青混凝土面层，出村路段两侧铺设平石。 | 180 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 670户2700人 | 通过项目实施为曹寨村670户2700人提供交通便利，方便群众出行。 | 是 | 通过项目实施为曹寨村670户2700人提供交通便利，方便群众出行。 |
| 3 | 缑氏镇 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 鹿峰村 | 2023年3月-- 2023年6月 | 交通运输局 | 计划提升道路全长1400米，从小浪底灌区南至一组老井上，路面宽约4-5米。设置错车道一处长30米，宽3.5米，将现状水泥混凝土路面拉毛处理后，加铺7公分沥青混凝土。 | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500户1956人 | 通过项目实施，方便全村500户1956人出行安全，提升群众满意度。 | 是 | 通过项目实施，方便全村500户1956人出行安全，提升群众满意度。 |
| 4 | 山化镇 | 2023年偃师区邙岭镇兰庄村出村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 兰庄村 | 2023年3月至2023年6月 | 农业农村局 | 现状道路为混凝土道路，路面宽度7.9m，全长1144.3m，面积9152㎡，路面局部破损严重。主要改造内容如下：（1）对现状破损路面及灰土垫层进行拆除、对低洼处下沉断裂的混凝土面板进行拆除，然后用C30砼恢复。（2）路面整体凿毛然后，进行铺油，采用4cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+3cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）。铺油宽度7.5m，两侧平石宽0.2m，总长度为1144.2m，总面积为8680㎡。 | 256 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 310户1117人 | 改善人居环境，方便全村群众310户1117人出行安全。 | 是 | 改善人居环境，方便全村群众310户1117人出行安全。 |
| 5 | 大口镇 | 2023年偃师区府店镇来定村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 来定村 | 2023年3月-2023年6月 | 农业农村局 | 铺设管网350米，安装30吨压力罐一套，与主管网连接 | 16 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 242户865人 | 通过项目实施，方便全村242户865人饮水，提升群众满意度 | 是 | 通过项目实施，方便全村242户865人饮水，提升群众满意度 |
| 6 | 翟镇镇 | 2023年偃师区府店镇东窑村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东窑村 | 2023年3月-2023年6月 | 农业农村局 | 安装潜水电泵一套，安装50吨压力罐一套，改造铺设管网1000米 | 14 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 182户800余人 | 通过项目实施，改善全村182户800余名群众饮水安全，提高群众满意度。 | 是 | 通过项目实施，改善全村182户800余名群众饮水安全，提高群众满意度。 |
| 7 | 高龙镇 | 2023年偃师区府店镇杏沟村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杏沟村 | 2023年3月-2023年6月 | 农业农村局 | 新打580米机井一眼，铺设管网300米，水泵一套，井房一座，安装30吨增压罐一套 | 96 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 178户600余人 | 通过项目实施，改善全村178户600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 | 是 | 通过项目实施，改善全村178户600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 |
| 8 | 府店镇 | 2023年偃师区府店镇安乐村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 安乐 | 2023年3月-2023年5月 | 农业农村局 | 新打580米机井一眼，铺设管网800米，水泵一套，井房一座，新装100KVA变压器一套 | 100 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 439户1600余名 | 通过项目实施，改善全村1600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 | 是 | 通过项目实施，改善全村1600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 |
| 9 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇省庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 省庄村 | 2023年3月至2023年6月 | 交通运输局 | 计划提升道路880米，其中5组底志弟街口至14组马绍虎门口90米，宽4.5米；8组王山家西至曹元宝门前280米，8组王迎洲门口至曹元四门前30米，10组王钦楠门前至10组花坛长180米，10组花坛至孙六门口长300米，路面宽4米。对原水泥道路破损路面拆除、处理后，整体铺设18公分厚混凝土。 | 60 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 350户1150人 | 改善人居环境，方便村7个生产组群众350户1150人出行安全。 | 是 | 改善人居环境，方便村7个生产组群众350户1150人出行安全。 |
| 10 | 大口镇 | 2023年偃师区高龙镇五岔沟村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 五岔沟村 | 2023年3月-2023年6月 | 交通运输局 | 计划提升村庄主要环线及部分街道路，全长1800米，其中，1、入村路口南北路长215米、宽5.1米；2、大队部东西路长313米、宽5.8米；3、大队部南北路长240米、宽6.5米，4、政三街，长150米、宽5.3米，5、廉政广场路段135米、宽5.7米；6、八队中街，长185米、宽5.1米；7、文化戏台东侧路，长110米，宽6.2米；8、沿线路过11个路口适当往里延伸50米，共3000平方米，原路面为混凝土，宽6.5米，厚度0.18米；将部分断板拆除、补强处理后，整体加铺7公分沥青混凝土，两侧现浇平石。 | 180 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 432户1836人 | 通过项目实施可改善五岔沟村432户1836名群众出行条件，有效提升人居环境，群众长期受益，使群众满意度达到100%。 | 是 | 通过项目实施可改善五岔沟村432户1836名群众出行条件，有效提升人居环境，群众长期受益，使群众满意度达到100%。 |
| 11 | 山化镇 | 2023年偃师区缑氏镇李庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 李庄村 | 2023年3月-2023年6月 | 交通运输局 | 计划提升道路2640米,其中1、在原出村路保军-207长620米宽6.7米、2、保军-一组官庄地边长580米宽5.8米、3、一组街道长280米宽5.3米，4、二组街道长310米宽5米，5、生产路奶奶庙-农学院口长280米宽4米、6、农学院口-207长570米宽3.5米水泥路面上，将现状水泥混凝土路面拉毛处理后，加铺7公分沥青混凝土。 | 200 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 430户1618人 | 通过项目实施，改善缑氏镇李庄村430户1618人出行环境，提高群众满意度。 | 是 | 通过项目实施，改善缑氏镇李庄村430户1618人出行环境，提高群众满意度。 |
| 12 | 林业局 | 2023年偃师区山张林场饮用水井电力配套项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 国有林场 | 2023年3月--2023年6月 | 交通运输局 | 计划新建安装200千伏变压器一台，架设高压线路三档共计3000米，及电力控制装置一套。 | 45 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 170户520人 | 国有洛阳市偃师区山张林场2023年饮用水井电力配套项目，绩效目标为“彻底解决国有林场职工及周边村民170户520人生产生活用水困难”。 |  | 国有洛阳市偃师区山张林场2023年饮用水井电力配套项目，绩效目标为“彻底解决国有林场职工及周边村民170户520人生产生活用水困难”。 |
| 13 | 大口镇 | 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目 | 产业发展项目 | 新建 | 引礼寨村 | 2023年3月-2023年7月 | 农业农村局 | 在村原小学院内，建设钢构生产车间长39米、宽34米、净高9米及配套水电及消防设施，发展传统香薰产业 | 150 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 17户50人 | 通过项目实施可有效增加引礼寨村和符寨村14户脱贫户和3户监测对象收入，每户收入1000元，增加村集体经济收入22.3万元，助推乡村振兴。 |  | 通过项目实施，可有效增加引礼寨村和符寨村17户脱贫户和3户监测对象收入，每户收入1000元增加村集体经济收入22.3万元，助推乡村振兴，提升群众满意度。 |
| 14 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇兰庄村便民超市项目 | 产业发展项目 | 新建 | 兰庄村 | 2023年3月至2023年7月 | 农业农村局 | 在党建广场西侧建设一座便民超市，设计2层，面积300平方米，对道路进行硬化300平方米，。 | 60 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 24户79人 | 发展特色农业，推进乡村运营示范村先行先试，增加村集体收入约16万元，拓展群众就业渠道，带动脱贫户收益24户79人。 |  | 发展第三产业，提高村集体经济收入约16万元，方便群众就业增收，带动脱贫户收益24户79人。 |
| 15 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇黄杨博览园项目 | 产业发展项目 | 新建 | 省庄村 | 2023年4月至2023年10月 | 农业农村局 | 在省庄村光上路北侧打造黄杨博览园。建设黄杨交易中心一座，2层，建筑面积约800平方米。建设阳光育苗房4座，面积3500平方米；建设公共卫生间1座，停车场1个，便利超市1座，小木屋观光亭4座。 | 1000 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 30户109人 | 发展第三产业，提高村集体经济收入约15万元，带动脱贫户收益30户109人。 |  | 发展第三产业，提高村集体经济收入约15万元，带动脱贫户收益50户90人。 |
| 16 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇长青谷农家乐一期项目 | 产业发展项目 | 新建 | 兰庄长青谷核心区内 | 2023年1月至2023年12月 | 农业农村局 | 建设高端窑洞宾馆22间、窑洞音乐餐厅13间，共计35间窑洞。并对窑洞宾馆和音乐餐厅进行高标准装修。建设配套卫生间1座，30平方米；建设配套厨房、储藏室各1间，面积120平方米。 | 200 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 24户79人 | 发展特色餐饮、民宿等第三产业，推进乡村运营示范村先行先试，增加村集体收入，拓展群众就业渠道。 |  | 通过项目实施，发展第三产业，提高村集体经济收入，方便群众就业增收。 |
| 17 | 山化镇 | 2023年偃师区山化汤泉小镇乡村旅游二期项目 | 产业发展项目 | 新建 | 汤泉村 | 2023年6月-2023年10月 | 农业农村局 | 依托汤泉区级乡村振兴示范村建设。在一期项目建设成果基础上，新建设竞技科技馆100平方米、共享茶社100平方米、电商直播网红店200平方米、研学大食堂200平方米、特色美食店25个单元1400平方米。合计建筑面积2000平方米，砖混结构、坡脊背造型屋顶，发展特色餐饮、乡村旅游。 | 400 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 468户1544人 | 项目实施后，发展壮大示范村产业，推动乡村运营，增加集体和群众收益，提高群众满意度。 |  | 项目实施后，推动乡村振兴示范村产业发展，将带动全镇468户脱贫户和监测户收益，项目年收益不低于40万元，带动低收入群体增收，提高群众满意度。 |
| 18 | 山化镇 | 2023年偃师区山化镇王窑村便民超市项目 | 产业发展项目 | 新建 | 王窑村 | 2023年4月-2023年9月 | 农业农村局 | 该村集体经济项目在王窑村建设便民超市，长50米，宽20米，高5米。2层砖混结构，共2000平方米，水，电，消防配套，广场停车位。 | 250 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 468户1544人 | 项目实施后，将方便镇区周边群众购物，带动全镇468户脱贫户和监测户收益，项目年收益不低于24万元，带动低收入群体增收，提高群众满意度。 |  | 该项目建成实施后，可带动周边110余户低收入群体务工，增加收入，助推乡村振兴。 |
| 19 | 首阳山街道 | 2023年偃师区首阳山街道坟庄村全蝎养殖项目 | 产业发展项目 | 新建 | 坟庄 | 2023年3月-- 2023年7月 | 农业农村局 | 新建全蝎养殖车间3座，每座660平米长55米，宽12米，高4.6米；黄粉虫车间1座，每座1400平米，长88米，宽16米，高5.4米。共计3380平米，其中每座大棚分为二个蜕皮室，二个母蝎子室，一个产室，七个育肥室；配套设施：30匹空气能1个，太阳能160平，12吨保温罐1个，地暖1800平米。 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 155户547人 | 项目实施建成后，可使首阳山街道辖区155户脱贫户和监测对象547人享受产业项目覆盖，预计每年收益50万元左右，增加村级集体经济收入，带动周边低收入群体务工。 |  | 项目建成后，预计收益10万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 20 | 翟镇镇 | 2023年偃师区翟镇镇甄庄村便民超市项目 | 产业发展项目 | 新建 | 翟镇镇甄庄村中心大街 | 2023.03-2023.06 | 农业农村局 | 计划建设建筑面积600平米的甄庄村扶贫超市项目，二层钢构（一层长30米，宽10米，高6米，二层长30米，宽10米，高5米，）并配套卫生间，水电、消防等附属设施。 | 140 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 34户101人 | 通过项目实施，建成建筑面积600平米的甄庄村扶贫超市项目，预计收益10万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |  | 项目建成后，预计收益15万元左右，增加村集体经济收入，带动30余劳动力就近务式，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 21 | 翟镇镇 | 2023年偃师区翟镇镇圪当头村便民超市项目 | 产业发展项目 | 新建 | 圪当头村东 | 2023.03—2023.06 | 农业农村局 | 计划建设两层钢构的扶贫超市项目，总建筑面积2400平方米（一层长40米，宽30米，高6米，二层长40米，宽3并配套卫生间，水电、消防等附属设施。 | 240 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 34户101人 | 通过项目实施，建成建筑面积2400平米的扶贫超市项目，预计收益15万元左右，增加村集体经济收入，带动30余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |  | 将带动全镇468户脱贫户和监测户收益，带动户每户收益600-2000元，安排有劳动能力的脱贫户就业，年总收益不低于24万元。 |
| 22 | 府店镇 | 2023年偃师区府店镇夹沟村红薯仓储项目 | 产业发展项目 | 新建 | 夹沟村 | 2023年6月—2023年8月 | 农业农村局 | 在夹沟村府寨路东侧总占地5亩，建设红薯储备仓库4座，每座长50米、宽10米、深3.5米，内部安装排湿控温设施，上部加装保温阻燃材料，整体钢结构，建成后用于满足夹沟村及周边红薯储备和周转。 | 120 | 衔接推进乡村振兴衔接补助资金 | 90户288人 | 通过项目实施,进一步扩大府店镇东部红薯种植面积，有效增长红薯保鲜期，增加群众收入，实现集体增收不少于10万元。 |  | 通过项目实施，增加村集体经济10万元，进行二次分配，提高110户脱贫户和监测对象收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴实施。 |
| 23 | 缑氏镇 | 2023年偃师区缑氏镇崔河村便民超市项目 | 产业发展项目 | 新建 | 崔河村 | 2023年底前建成 | 农业农村局 | 建设21×12m的二层超市一座，总建筑面积544㎡；建设1200㎡水泥地坪停车场一个；建设12×4m公共卫生间1个。 | 60 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 110户491人 | 超市建成后对外租赁经营权；停车场可对外收取停车费用，每年增加村集体收入10万元 |  | 通过项目实施,进一步扩大府店镇东部红薯种植面积，有效增长红薯保鲜期，增加群众收入，实现集体增收不少于10万元。 |
| 24 | 缑氏镇 | 2023年偃师区缑氏镇刘庄村肉牛养殖基地项目 | 产业发展项目 | 新建 | 刘庄村 | 2023年3月-8月 | 农业农村局 | 建设长30米、宽9米,高4米的标准化牛舍（含5套牛栏，每套附青贮饲料池、排污沟、铁质围栏各一套），钢架结构，占地约25亩；配套高压线300m、配电器1个、基础道路200m，可达到年存栏300头的养殖规模。 | 200 | 衔接推进乡村振兴衔接补助资金 | 99户358人 | 通过项目实施可以增加村集体经济收入24万余元,吸纳本村劳动力8人就近转移就业。 |  | 通过项目实施，增加村集体经济24万余元，进行二次分配，提高脱贫户和监测对象收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴实施。 |
| 25 | 缑氏镇 | 2023年偃师区缑氏镇李庄村温室大棚基地项目 | 产业发展项目 | 新建 | 李庄村 | 2023年3月-8月 | 农业农村局 | 建设3个长132米宽72米标准智能化日光温室大棚，采用国标防锈镀锌管，夏天配套水帘、风机、电动遮阴帘，冬天配套棉被，约占地50亩。园区配套棚间道路、自动施肥、自动喷灌、排水设施及水井一眼。设置露天展区占地10亩。 | 350 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 10户 | 通过项目实施可以增加村集体经济收入52万余元,吸纳本村劳动力30人就近转移就业。 |  | 通过项目实施，增加村集体经济52万余元，进行二次分配，提高10户脱贫户和监测对象收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴实施。 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |