偃师区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表

| 省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 利益联结机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区大口镇引礼寨村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 引礼寨村 | 2023年3月—2023年9月 | 交通运输局 | 计划提升道路990.6米，其中村西-村东主干道长508.9米，路面宽5-9米、二组辅路（李义民门口-入村路影背墙）长62.8米，路面宽约5.4米、三组辅路（村委会东路-薛占通住宅）长277.5米，路面宽3.7-5.7米，一组辅路（村委会南路-武新孬门口）长141.4米，以上路面宽3.5-4.5米。对原水泥混凝土道路破损路面拆除、补强、拉毛，部分路段加宽等处理后，整体铺设5-7公分路面。 | 106.08 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 243户956人 | 通过项目实施为引礼寨村243户956人提供交通便利，方便群众出行。 | 是 | 通过项目实施为引礼寨村243户956人提供交通便利，方便群众出行。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 鹿峰村 | 2023年3月—2023年9月 | 交通运输局 | 计划提升道路全长1413.6米，从小浪底灌区南至一组老井上，路面宽约4-5.5米,局部路段平曲线加宽，对原水泥混凝土道路破损路面拆除、补强、拉毛等处理后，整体铺设7公分沥青混凝土。 | 127.14 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500户1956人。 | 通过项目实施，方便全村500户1956人出行安全，提升群众满意度。 | 是 | 项目完成后，将进一步改善村基础设施条件，方便群众500户1956人出行。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区缑氏镇李庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 李庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 交通运输局 | 计划提升道路全长2603.8米,其中:1、在原出村路保军-207长641.3米，路面宽度5.4-6.7m；2、保军-一组官庄地边长464.9米，路面宽度6m，局部路段加宽处理;3、一组街道长265.3米;4、二组街道长402米;5、生产路奶奶庙-农学院口长275.9米，路面宽度3.5-4m;6、农学院口-207长554.3米,路面宽3.5-4米，对原水泥混凝土道路破损路面拆除、补强、拉毛等处理后，整体铺设5-7公分沥青混凝土。 | 226.34 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 430户1618人 | 通过项目实施，改善缑氏镇李庄村430户1618人出行环境，提高群众满意度。 | 是 | 通过项目实施，改善缑氏镇李庄村430户1618人出行环境，提高群众满意度。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区邙岭镇省庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 省庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 交通运输局 | 计划提升道路全长981米（共7段，长度分别为62.9米、42米、170.4米、176.7米、252.8米、161.3米、114.7米），路面宽4米。对原水泥混凝土道路破损路面拆除后，整体铺设15公分厚水泥混凝土路面。 | 71 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 350户1150人 | 改善人居环境，方便村7个生产组群众350户1150人出行安全。 | 是 | 改善人居环境，方便村7个生产组群众350户1150人出行安全。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区邙岭镇兰庄村出村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 兰庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 现状道路为混凝土道路，路面宽度7.9m，全长1144.3m，面积9152㎡，路面局部破损严重。主要改造内容如下：（1）对现状破损路面及灰土垫层进行拆除、对低洼处下沉断裂的混凝土面板进行拆除，然后用C30砼恢复。（2）路面整体凿毛然后，进行铺油，采用4cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+3cm细粒式沥青混凝（AC-13C）。铺油宽度7.5m，两侧平石宽0.2m，总长度为1144.2m，总面积为8680㎡。 | 285.6 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 310户1117人 | 改善人居环境，方便全村群众310户1117人出行安全。 | 是 | 项目完成后改善人居环境，方便全村群众310户1117人出行安全。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区邙岭镇东蔡庄村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东蔡庄村 | 2023年4月至2023年8月 | 农业农村局 | 主要改造内容如下： ①新打550米深机井1眼，配套建设井房1座，安装机井首部1套，安装200QJ20-385/29型潜水泵1套。 ②安装100KVA架杆式变压器1套。 ③铺设PE100型管道（De110、1.0MPa）2855m，并安装相应管路管件； ④安装井泵自动化远程控制设备1套。 | 119.99 | 财政衔接推进乡村振兴衔接补助资金 | 1110户4500人 | 改善群众安全饮水问题，方便村中1110户4500名群众吃水。 | 是 | 改善群众安全饮水问题，方便村中1110户4500名群众吃水。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区府店镇来定村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 来定村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 新建200m3矩形蓄水池1座；铺设配水管网及相关管件、附件,并修建阀门井1座。 | 18.47 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 242户865人 | 通过项目实施，方便全村242户865人饮水，提升群众满意度 | 是 | 通过项目实施，方便全村242户865人饮水，提升群众满意度 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区府店镇东窑村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东窑村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 拆除现有10t破损压力罐，新建50t压力罐及其基础；现有机井内坏泵拆除后，安装200QJ20-320/24型潜水泵1套含主机1台、3寸泵管84根、3\*35(铜芯）井内电缆255米、软启动柜1台、安装附件等；铺设配水管网及相关管件、附件,并修建阀门井1座。 | 15.91 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 182户800余人 | 通过项目实施，改善全村182户800余名群众饮水安全，提高群众满意度。 | 是 | 通过项目实施，改善全村182户800余名群众饮水安全 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区府店镇杏沟村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杏沟村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 新打580米深机井1眼，配套建设井房1座，安装机井首部1套，安装200QJ20-320/24型潜水泵1套（含主机1台、3寸泵管84根、3\*35(铜芯）井内电缆255米、软启动柜1台、安装附件等；铺设低压地埋电缆580米。 | 108.32 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 178户600余人 | 通过项目实施，改善全村178户600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 | 是 | 通过项目实施，改善全村178户600余名群众饮水安全 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区府店镇安乐村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 安乐 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | ①新打580米深机井1眼，配套建设井房1座，安装机井首部1套，安装200QJ20-320/24型潜水泵1套。②架设高压线150米，架设低压地埋电缆180米，。安装15m电线杆9根，安装100KVA架杆式变压器1套。③安装30t压力罐1个，修建阀门井1座。 | 110.98 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 439户1600余名 | 通过项目实施，改善全村1600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 | 是 | 通过项目实施，改善全村1600余名群众饮水安全 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区山张林场饮用水井电力配套项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 国有林场 | 2023年3月—2023年9月 | 林业局 | 计划新建安装250千伏变压器一台，铺设电缆线1000米及电力控制装置一套。 | 59.7 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 170户520人 | 国有洛阳市偃师区山张林场2023年饮用水井电力配套项目，绩效目标为“彻底解决国有林场职工及周边村民170户520人生产生活用水困难”。 | 是 | 通过饮用水井电力配套项目的建设，彻底解决国有林场职工及周边村民170户520人生产生活用水困难问题，改善林区生产、生活条件。有效的保护森林资源，促进了林木自然生长，实现生态、社会效益的高度统一。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村旅游道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 鹿峰村 | 2023年4月—2023年9月 | 首阳山街道办 | 计划提升道路全长1816米，主要包含三段，其中道路一为从鹿峰村塬上人家项目停车场至牡丹园，路面宽约5.5米，长度1066米，其中505米土路实施基础路基施工，561米现状水泥路（目前宽约4米）需加宽约2米，整体铺设沥青路面6公分。道路二鹿峰村中沟与道路一相连段，路面宽4.5米，长度450米，整体铺设沥青路面6公分。道路三为道路二与道路一连接支路，路面宽4米，长度300米，现状为土路，实施基础路基施工后铺设沥青路面6公分。 | 265.56 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500户1956人 | 通过项目实施，铺设水泥路1250米，可以进一步改善鹿峰村人居环境及道路安全，更重要的是促进鹿峰老村的文旅开发，提高群众满意度。 | 是 | 项目完成后，将进一步改善村基础设施条件，方便群众500户1956人出行。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区邙岭镇牛新村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 牛新村 | 2023年4月—2023年9月 | 邙岭镇政府 | 建设主要内容:该项目共包含 6 条路分别为 A 段 375m、B 段 96m、C 段 215m 、 D 段 140m 、E 段 135m 、F 段 350m ，路线总长约 1311m，路面采用4+3铺设柏油路面，部分原路面拆除，道路周边硬化面积约650㎡，绿化面积约830㎡。 | 240.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 167户595人 | 通过项目实施，改善人居环境，方便村5个生产组群众167户595人的出行安全，提高群众满意度。 | 是 | 项目完成后，可改善牛新村5个生产组群众167户595人的出行安全，有效提升人居环境，使群众长期受益，确保乡村振兴有序推进。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区邙岭镇牛庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 牛庄村 | 2023年9月-2023年11月 | 邙岭镇政府 | 本项目位于邙岭镇牛庄村，为道路整体铺油项目，现状为砼路面，主要包含：1、局部破损砼路面拆除及恢复:拆除20cm厚破损砼路面+30cm厚白灰土后，新做30cm厚级配碎石+20cm厚C30砼路面,总面积为1725㎡。2、整体加铺6cm厚沥青混凝土，总长度为2166.4m，总面积为11065.5㎡。 | 166.9 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 140户520人 | 改善人居环境，方便全村群众140户520人出行安全。 | 是 | 改善人居环境，方便全村群众140户520人出行安全。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区翟镇镇圪当头村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 圪当头村 | 2023年9月-2023年11月 | 翟镇镇政府 | 本项目位于翟镇镇圪当头村。本项目东起东侧游园，西至丁字口。主要包含以下三部分：1、东西大街，现状道路为混凝土道路，路面宽度4.0-5.0m，全长380.6m，两侧加宽0.75m后，整体铺油。2、祠堂前道路560㎡，整体铺油。3、加宽入村道路，路南加宽2.5m，长度50m；路北加宽1.7m，长140m，加宽部分238㎡铺油。铺油采用5cm厚细粒式沥青混凝土。 | 53.6 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 38户120人 | 改善人居环境，方便全村群众826户3306人出行安全。 | 是 | 改善人居环境，方便全村群众826户3306人出行安全。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目 | 产业发展项目 | 新建 | 引礼寨村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区大口镇引礼寨村，新建钢结构厂房一尺寸：长39.6m\*宽34. 8m，檐口高度9米，建筑面积1436平方米。发展传统香薰产业。 | 193.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 17户50人 | 通过项目实施可有效增加引礼寨村和符寨村14户脱贫户和3户监测对象收入，每户收入1000元，增加村集体经济收入8万元，助推乡村振兴。 | 是 | 通过项目实施，可有效增加引礼寨村和符寨村17户脱贫户和3户监测对象收入，每户收入1000元增加村集体经济收入8万元，助推乡村振兴，提升群众满意度。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区邙岭镇兰庄村便民超市项目 | 产业发展项目 | 新建 | 兰庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区邙岭镇兰庄村，新建两层钢结构超市一座：长30.6m\*宽10.2m，建筑高度7.6米，建筑面积624.24平方米。外墙采用涂料，每层楼为现浇钢承板，屋厅顶采用保温、防水屋面。根据地勘报告，场地低洼，需垫土1米深，需用三七灰土对地基进行处理。 | 155.7 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 24户79人 | 发展特色农业，推进乡村运营示范村先行先试，增加村集体收入约16万元，拓展群众就业渠道，带动脱贫户收益24户79人。 | 是 | 发展第三产业，提高村集体经济收入约16万元，方便群众就业增收，带动脱贫户收益24户79人。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区山化汤泉小镇乡村旅游二期项目 | 产业发展项目 | 新建 | 汤泉村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目新建砖混结构单层和二层商业建筑8栋共1502.91平方米。单层商业建筑一栋：长16米、宽7米、高5.3米，建筑面积117.58平方米；二层商业建筑七栋：分别S1#建筑长12米、宽7米，建筑面积197.80平方米；S3#建筑两栋长20米、宽7米，建筑面积255.72平方米；S4#建筑长7米、宽12米、建筑面积151.18平方米；S5#建筑长15米、宽12米、建筑面积209.10平方米；S6#与S7#建筑总长28.3米、宽7米，建筑面积分别为198.02平方米与117.79平方米，二层建筑高度8.3米。室外工程：场地铺设0.12米混凝土路面，下铺0.3米灰土，面积1268.17平方米。呈不规则形状，入口宽度约35米，最窄处约3米，长度约68米。室外排污采用管径0.3米聚乙烯双壁波纹管110米。室外电缆采用YJLVz4x185+1x95 SC150DB铜芯电缆，长度为130米。 | 432.13 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 468户1544人 | 项目实施后，发展壮大示范村产业，推动乡村运营，增加集体和群众收益，提高群众满意度。 | 是 | 项目实施后，推动乡村振兴示范村产业发展，将带动全镇468户脱贫户和监测户收益，项目年收益不低于40万元，带动低收入群体增收，提高群众满意度。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区翟镇镇甄庄村便民超市项目 | 产业发展项目 | 新建 | 甄庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区翟镇镇甄庄村，新建两层钢结构超市一座：长30.6m\*宽10.2m，建筑高度7.6米，建筑面积624.24平方米。外墙采用涂料。每层楼板均为现浇钢承板。屋顶采用保温、防水屋面 | 146.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 34户101人 | 通过项目实施建成后，预计收益10万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 | 是 | 项目建成后，预计收益10万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区翟镇镇圪当头村便民超市项目 | 产业发展项目 | 新建 | 圪当头村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区翟镇镇圪当头村，新建两层钢结构超市一座：长40.2m\*宽30.2m，建筑高度8.4米，建筑面积2465.05平方米。外墙采用涂料。楼板为现浇钢承板。屋顶采用双层加棉钢桁架。 | 371.7 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 34户101人 | 通过项目实施，建成建筑面积2400平米的扶贫超市项目，预计收益15万元左右，增加村集体经济收入，带动30余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 | 是 | 项目建成后，预计收益15万元左右，增加村集体经济收入，带动30余劳动力就近务式，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区翟镇镇甄庄村文旅展销中心项目 | 产业发展项目 | 新建 | 甄庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区翟镇镇甄庄村，主要建设内容：新建3层钢结构一座：长37.2m\*宽15m，建筑高度12.3米，建筑面积1470平方米。保温外墙采用真石漆喷涂，正立面采用铝塑板喷涂创意农民画，局部采用玻璃幕墙。每层楼板均为现浇钢承板。屋顶采用保温、防水屋面。 | 393.1 | 财政衔接推进乡村振兴衔接补助资金 | 34户101人 | 通过项目实施，建成建筑面积2600平米的甄庄村集体经济项目，预计收益20万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 | 是 | 项目建成后，预计收益20万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区府店镇夹沟村红薯仓储项目 | 产业发展项目 | 新建 | 夹沟村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区府店镇夹沟村，新建砌体结构钢结构屋盖红薯仓储库4座，每座尺寸：长51.27米宽11.77米，檐口高度1.5米，地面下挖深度3.5米。 | 149.41 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 90户288人 | 通过项目实施,进一步扩大府店镇东部红薯种植面积，有效增长红薯保鲜期，增加群众收入，实现集体增收不少于10万元。 | 是 | 通过项目实施，增加村集体经济10万元，进行二次分配，提高110户脱贫户和监测对象收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴实施。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区缑氏镇崔河村便民超市项目 | 产业发展项目 | 新建 | 崔河村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于河南省洛阳市偃师区缑氏镇崔河村，新建框架结构二层便民超市（建筑物内包含公共厕所）一栋，超市尺寸：长24.4米宽11.6米，檐口高度7.5米。附属停车场一处，停车场尺寸：220厚C30砼硬化长33.5米，宽28.75米。 | 154.54 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 110户498人 | 超市建成后对外租赁经营权；停车场可对外收取停车费用，每年增加村集体收入10万元 | 是 | 超市建成后对外租赁经营权；停车场可对外收取停车费用，每年增加村集体收入10万元 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区缑氏镇刘庄村肉牛养殖基地项目 | 产业发展项目 | 新建 | 刘庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于缑氏镇刘庄村，新建钢构牛棚、干草棚各4座；砖混结构管理房、储青池各4座。牛棚长30.12米、宽9.12米，檐口高度3.00米，左右两侧活动场地长30.12米、宽4.00米；干草棚长10.12米、宽6.12米，高4.00米；管理房长6.24米、宽3.74米，高度3.00米；储青池长20.18米、宽6.50米、下部深3.00米。 室外工程：新修宽3米、厚0.15米C25混凝土道路长290.20米；室外电力：采用600米JKLYJ-4X35、JKLYJ-4X10线缆架空敷设；室外给水：由原有给水点引出引出DN50，PPR管道，总计355.1米。 | 190.95 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 98户358人 | 通过项目实施可以增加村集体经济收入24万余元,吸纳本村劳动力8人就近转移就业。 | 是 | 通过项目实施，增加村集体经济24万余元，进行二次分配，提高脱贫户和监测对象收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴实施。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 偃师区2023年首阳山街道鹿峰村文旅开发配套设施打井项目 | 产业发展项目 | 新建 | 鹿峰村 | 2023年3月-- 2023年6月 | 农业农村局 | 主要改造内容如下： ①新打550米深机井1眼，配套建设井房1座，安装机井首部1套，安装200QJ20-297/22型潜水泵1套含主机1台、3寸泵管95根、3\*35(铜芯）井内电缆285米、软启动柜1台、安装附件等）； ②铺设低压地埋电缆35米，型号为YJV-06/1KV(铜芯)3\*35+1\*16。 ③新建50t压力罐1座，并铺设钢管连接、修建阀门井1座。 | 92.66 | 财政衔接推进乡村振兴衔接补助资金 | 510户1960人 | 项目实施建成后，一是满足乡村文旅项目需要，促进乡村振兴。二是满足全村510户村民的日常生活用水，确保饮水安全。 | 是 | 该项目建成实施后，可拉动“山水隐庐·塬上有家”项目快速发展，助推乡村振兴，农民增收；同时满足村民日常生活用水，提升群众满意度。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村农产品展销中心项目 | 产业发展项目 | 新建 | 鹿峰村 | 2023年3月-- 2023年11月 | 农业农村局 | 该项目类型为产业类项目，项目建设性质为新建，建设主要内容为惠农助农便民超市，建筑面积480平方米，单层钢框架结构，长30米，宽16米。建筑内使用隔墙分割出不同空间，包含农产品展销，电商直播间等区域，水电及基础装修齐全，同时配套建设微型消防站，保障后期正常运营使用，惠及鹿峰群众，确保脱贫户稳步增收，推动乡村振兴 | 180 | 财政衔接推进乡村振兴衔接补助资金 | 鹿峰村510户1960人。 | 项目实施建成后，可使首阳山街道辖区155户脱贫户和监测对象547人享受产业项目覆盖，尤其是鹿峰村53户（187人）脱贫户受益，预计每年收益15万元左右，增加村级集体经济收入，带动周边低收入10余户群体务工。 | 是 | 该项目建成实施后，可带动周边10余户低收入群体务工，增加收入，助推乡村振兴。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区缑氏镇李庄村温室大棚基地项目 | 产业发展项目 | 新建 | 李庄村 | 2023年3月—2023年11月 | 农业农村局 | 主要建设内容：项目设置三种类型温室，分别为：1、1栋60m× 48m智能连栋PC阳光板-玻璃温室，配置风机湿帘通风降温系统、内外遮阳系统、内保温系统、电动开窗系统、移动苗床、移动喷灌、智能控制系统。2、1栋 64m× 48m 连栋薄膜温室大棚，配置风机湿帘通风降温系统、顶部及四周通风系统、内外遮阳系统、顶部喷淋。3、10栋8m× 80m单体拱棚，配置卷膜通风系统、顶部喷淋系统。 | 392.59 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 876户2963人 | 通过项目实施可以增加村集体经济收入52万余元,吸纳本村劳动力30人就近转移就业。 | 是 | 通过项目实施，增加村集体经济52万余元，进行二次分配，提高10户脱贫户和监测对象收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴实施。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区邙岭镇牛新村农产品展销中心项目 | 产业发展项目 | 新建 | 牛新村 | 2023年5月-2023年11月 | 邙岭镇政府 | 该项目设计2层，钢筋混凝土框架结构,总建筑面积320.6㎡，其中一层建筑面积168.56㎡，二层建筑面积152.04㎡，项目容积率0.96，建筑密度50.6%,新建供排水及供电设施等。 | 130.18 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 49户123人 | 通过项目建设，满足牛新村群众的生活需求，方便群众就近购物，增加村集体收入约10万元，拓展群众就业渠道，带动群众收益167户595人。 | 是 | 项目建成后，增加村集体收入约10万元，拓展群众就业渠道，带动群众收益167户595人。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区顾县镇东王村农产品仓储物流项目 | 产业发展项目 | 改建 | 东王村 | 2023年4月—2023年11月 | 顾县镇政府 | 新建钢结构农产品仓库一座：长85.48m\*宽22.78m，建筑檐口高度9米，建筑面积1947.23平方米。外墙采用外墙涂料，屋顶采用保温屋面。 | 239.4 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7户18人 | 通过项目实施，建设后，增加村集体收入约18万元，拓展群众就业渠道，带动脱贫户收益7户18人实现增收，使群众满意度达到100%。 | 是 | 项目建成后，可增加村集体经济收入，预计收益18万元左右，同时可为周边务工人员提供就业岗位，带动约50人务工，稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区大口镇引礼寨传统香薰产业加工二期项目 | 产业发展项目 | 新建 | 引礼寨村 | 2023年4月—2023年11月 | 大口镇政府 | 大口镇引礼寨村传统香薰产业加工二期项用地面积3305平方米，建设内容包含生产车间、晾晒场地、地坪以及配套水电、消防设施等。其中生产车间东西长34.4米，南北宽28.7米，占地面积987.28平方米；钢结构，地上两层，首层层高6米，二层层高4.5米，檐口高度12米；建筑面积1975平方米。生产车间以外为晾晒场地和地坪，面积2300平方米。 | 361.39 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 270户937人 | 通过项目实施，建成1975平方米的加工厂房，2300平方米的晾晒场地和地坪，可为110余名群众提供就业岗位，安排有劳动能力的脱贫户及监测对象就近就业，有效增加257户脱贫户897人和监测对象13户40人收入，每年增加村集体经济收入24万元，群众满意度达到90%以上。 | 是 | 项目实施后，可为引礼寨村、郭村、符寨村等行政村的群众提供就业岗位，安排有劳动能力的脱贫户及监测对象110余人就近就业。有效增加山张村、草庙村、郭村、翟寨村、马村、焦村、张大寨村257户脱贫户897人和监测对象13户40人收入，每年增加村集体经济收入24万元，群众满意度达到90%以上。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村文旅配套设施项目 | 产业发展项目 | 新建 | 鹿峰村 | 2023年4月—2023年9月 | 首阳山街道办 | 利用鹿峰老村东沟空闲土地，配套建设4026平方米现代化生态停车场一座，停车场采用素土夯实＋碎石＋砼＋水泥砂浆＋嵌草砖进行铺设，规划 92 个小车位和 12 个大客车停车位。配套建设监控、出入卡口、公厕等设施。 | 96 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 155户547人 | 项目实施建成后，可使首阳山街道辖区155户脱贫户和监测对象547人享受产业项目服务覆盖，预计每年收益6.8万元左右，增加村级集体经济收入，带动周边低收入30余户群体务工，提高群众满意度。 | 是 | 项目实施后，推动乡村振兴精品村产业发展，将带动全街道155户脱贫户和监测户收益，该项目建成实施后，可带动周边30余户低收入群体务工增加收入，助推乡村振兴 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区大口镇山张村文创中心建设项目 | 产业发展项目 | 新建 | 山张村 | 2023年9月-2023年11月 | 大口镇政府 | 依托村内一清代古建筑旧址周边闲置村庄用地，规划建设900平方米露天集市一座，建设豫西传统建筑风格临街商铺5处，建筑总面积约1571平方米；满足非遗文创产品展销、一二三产融合推介、河洛民俗文化周边产品展销等经营需求。 | 532.55 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 215户715人 | 通过项目实施可安排有劳动能力的脱贫户及监测对象就近就业，有效增加山张村、铁村、南寨村、翟湾村、肖村207户脱贫户697人和监测对象8户18人收入，每年增加村集体经济收入32.254万元，群众满意度达到90%以上。 | 是 | 项目实施后，可为90余名群众提供就业岗位，安排有劳动能力的脱贫户及监测对象就近就业，有效增加山张村、铁村、南寨村、翟湾村、肖村207户脱贫户697人和监测对象8户18人收入，每年增加村集体经济收入32.254万元，群众满意度达到90%以上。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年岳滩镇农产品加工及储藏项目 | 产业发展项目 | 新建 | 喂南村 | 2023年9月-2023年11月 | 岳滩镇政府 | 项目位于偃师岳滩镇喂南村，新建两层钢结构农产品加工厂房一座：长38米，宽32m，建筑檐口高度10.8米，建筑面积2432平方米，并硬化车间前地面。外墙采用真石漆。二层楼板为现浇钢承板。屋顶采用保温、防水屋面。 | 397.3 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 33户87人 | 通过项目实施建成，推进乡村运营示范村先行先试，增加就业岗位20余个，带动脱贫户监测户33户87人 | 是 | 通过项目实施，优先安排脱贫户、监测户务工，增加收入。项目建成后，可安排40余人在加工厂务工稳定增收，同时增加村集体经济收入约30万元，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年岳滩镇喂南村小麦良种繁育基地项目 | 产业发展项目 | 新建 | 喂南村 | 2023年9月-2023年11月 | 岳滩镇政府 | 项目位于偃师岳滩镇喂南村，新建单层钢结构厂房一座：长47米，宽30m，建筑檐口高度9.3米，建筑面积1410平方米。外墙采用真石漆，屋顶采用保温、防水屋面。 | 221.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 33户87人 | 通过项目实施建成，推进乡村运营示范村先行先试，增加就业岗位20余个，带动脱贫户监测户33户87人 | 是 | 项目建成后，可安排20余人在繁育基地务工稳定增收，同时增加村集体经济收入约20万元，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区翟镇镇甄庄村研学实践中心项目 | 产业发展项目 | 新建 | 甄庄村 | 2023年9月-2023年11月 | 翟镇镇政府 | 本工程位于翟镇镇甄庄村，将原甄庄小学内两栋教学楼分别改造为甄庄村农民画研学中心、陶艺研学中心，对原有建筑进行改造，仅局部扩建及楼层部分室内外墙体、楼地面、屋面防水及强电改造。总建筑面积1984.3平方米。并对研学中心周边配套街道进行铺油：现状为砼路面，宽度4.5-6.1m，总长约2.38km，总面积12890㎡，局部修补后，整体铺油，采用6cm厚细粒式沥青混凝土。 | 387.6 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 38户119人 | 通过项目实施，建成研学中心，通过开展农民画、陶艺研学课程，预计收益18.5万元左右，增加村集体经济收入，带动30名劳动力就近务式务工，群众稳定增收， | 是 | 项目建成后，预计收益18.5万元左右，增加村集体经济收入，带动30名劳动力就近务式，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区翟镇镇圪当头村文旅配套项目 | 产业发展项目 | 新建 | 圪当头村 | 2023年9月-2023年11月 | 翟镇镇政府 | 本项目位于翟镇镇圪当头村。本项目主要建设内容为：主要在超市东、南、北侧建设停车广场，，总面积3622平方米。采用18cm厚砼+0.6cm厚PC-3阳离子乳化沥青粘层+6cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）。广场四周新栽道牙，520米长，采用预制C35砼道牙，规格：1m\*0.25m\*0.3m。广场内铺设两道、超市西侧铺设一道雨水管。采用Di300HDPE双壁波纹管，长231m。 | 133.4 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 38户119人 | 通过项目实施，建成建筑面积1800平米的甄庄村汉服加工项目，预计收益28万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 | 是 | 项目建成后，预计收益28万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2022年偃师区雨露计划-秋季职业教育助学补贴项目 | 就业创业 | 新建 | 偃师区 | 2023年1月-2023年6月 | 乡村振兴局 | 雨露计划秋季职业教育助学补贴349人。 | 52.35 | 财政专项扶贫 资金 | 349户脱贫户 | 对349名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度 | 是 | 对349名贫困学生发助学补贴解决上学困难问题 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2022年偃师区雨露计划-短期技能培训下半年项目 | 就业创业 | 新建 | 偃师区 | 2023年1月-2023年6月 | 乡村振兴局 | 雨露计划短期技能培训53人 | 10.6 | 财政专项扶贫 资金 | 53户脱贫户 | 对建档立卡脱贫户53名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 | 是 | 通过培训补助，减少经济负担，增强就业能力 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区雨露计划-短期技能培训上半年项目 | 就业创业 | 新建 | 偃师区 | 2023年1月-2023年7月 | 乡村振兴局 | 雨露计划短期技能培训（A类工种43人每人补贴2000元、B类工种每人补贴1800元、C类工种每人补助1500元。） | 8.6 | 财政专项扶贫 资金 | 54户脱贫户 | 对建档立卡脱贫户54名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 | 是 | 通过培训补助，减少经济负担，增强就业能力 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年易地搬迁融资资金付息项目 | 易地扶贫搬迁后续扶持 | 新建 | 偃师区 | 2023年2月-2023年3月 | 乡村振兴局 | 对我区易地搬迁项目融资资金2023年利息2.484142万元进行支付。 | 2.484142 | 财政专项扶贫 资金 | 101户贫困户 | 对我区易地搬迁项目融资资金2023年利息2.484142万元进行支付 | 是 | 对我区易地搬迁项目融资资金2022年利息2.484142万元进行支付 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区小额信贷贴息项目 | 产业发展项目 | 新建 | 偃师区 | 2023年7月-2023年11月 | 乡村振兴局 | 对全市2022年7月至2023年6月小额信贷808笔贷款，贷款金额1959.41万，按政策利率贴息。 | 74 | 财政专项扶贫资金 | 734户脱贫户 | 通过小额信贷贴息，使734户脱贫户达到增加收入，提升群众满意度 | 是 | 5万元以下贷款政府补贴脱贫户利息 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区雨露计划-春季职业教育助学补贴项目 | 就业创业 | 新建 | 偃师区 | 2023年6月-2023年11月 | 乡村振兴局 | 2023年雨露计划春季职业教育助学补贴353人。 | 53.25 | 财政专项扶贫资金 | 353户脱贫户 | 对353名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度 | 是 | 对353名贫困学生发助学补贴解决上学困难问题 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年偃师区跨省转移就业一次性交通补贴项目 | 就业创业 | 新建 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 人社局 | 对2023年跨省转移就业一次性交通补贴353人进行补贴 | 17.65 |  | 353人 | 通过跨省转移就业一次性交通补贴项目实施，对353名脱贫户和监测对象跨省外出务工进行补贴17.65万元，促进就业，达到持续增加收入的效果。 | 是 | 项目实施后，可带动脱贫户和监测对象353人跨省外出促进就业，达到持续增加收入的效果，巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年省内县外一次性交通补贴 | 就业创业 | 新建 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 对2023年跨省内县外转移就业一次性交通补贴的务工人员进行补贴。 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 148人 | 通过省内县外转移就业一次性交通补贴项目实施，对脱贫户和监测对象省内县外出务工进行补贴，促进就业，达到持续增加收入的效果。 | 是 | 通过省内县外转移就业一次性交通补贴项目实施，对脱贫户和监测对象省内县外出务工进行补贴，促进就业，达到持续增加收入的效果。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年农业农村局等项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 农业农村局 | 主要用于2023年产业发展、乡村建设行动等项目的监理费用。 | 26.98 | 财政专项扶贫资金 | 偃师 | 通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 | 是 | 项目实施后，保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。达到巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年交通运输局项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 交通运输局 | 主要用于2023年村基础设施项目的监理费用。 | 3.3522 | 财政专项扶贫资金 | 偃师 | 通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 | 是 | 项目实施后，保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。达到巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年项目验收管理费 | 项目管理费 | 新建 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 2023年产业发展、乡村建设行动等项目验收管理费。 | 25 | 财政专项扶贫资金 | 偃师 | 通过第三方公司对项目进行验收保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 | 是 | 项目实施后，保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。达到巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。 |
| 洛阳市 | 偃师区 | 2023年镇办项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 各镇办 | 2023年镇办实施的产业发展、乡村建设行动等项目监理费用。 | 26 | 财政专项扶贫资金 | 偃师 | 通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 | 是 | 项目实施后，保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。达到巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。 |