| 2023年偃师区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目计划完成情况公告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 镇（街道） | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 项目建设情况 |  |  | 资金计划完成情况 |  | 绩效目标 | 利益链接机制 |
|  |  |  |  |  |  | 项目计划建设内容 | 项目是否完工 | 项目是否验收 | 财政计划投资（万元） | 财政完成投资（万元） |  |  |
| 1 | 大口镇 | 2023年偃师区大口镇引礼寨村道路提升项目 | 引礼寨村 | 2023年3月—2023年9月 | 交通运输局 | 计划提升道路990.6米，其中村西-村东主干道长508.9米，路面宽5-9米、二组辅路长62.8米，路面宽约5.4米、三组辅路长277.5米，路面宽3.7-5.7米，一组辅路（村委会南路-武新孬门口）长141.4米，以上路面宽3.5-4.5米。对原水泥混凝土道路破损路面拆除、拉毛，部分路段加宽等处理后，整体铺设5-7公分路面。 | 是 | 是 | 98.02 | 98.02 | 通过项目实施为引礼寨村243户956人提供交通便利，方便群众出行。 | 通过项目实施为引礼寨村243户956人提供交通便利，方便群众出行。 |
| 2 | 首阳山街道 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村道路提升项目 | 鹿峰村 | 2023年3月—2023年9月 | 交通运输局 | 计划提升道路全长1413.6米，从小浪底灌区南至一组老井上，路面宽约4-5.5米,局部路段平曲线加宽，对原水泥混凝土道路破损路面拆除、补强、拉毛等处理后，整体铺设7公分沥青混凝土。 | 是 | 是 | 119.06 | 119.06 | 通过项目实施，方便全村500户1956人出行安全，提升群众满意度。 | 通过项目实施，方便全村500户1956人出行安全，提升群众满意度。 |
| 3 | 缑氏镇 | 2023年偃师区缑氏镇李庄村道路提升项目 | 李庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 交通运输局 | 计划提升道路全长2603.8米,其中:1、在原出村路保军-207长641.3米，路面宽度5.4-6.7m；2、保军-一组官庄地边长464.9米，路面宽度6m，局部路段加宽处理;3、一组街道长265.3米;4、二组街道长402米;5、生产路奶奶庙-农学院口长275.9米，路面宽度3.5-4m;6、农学院口-207长554.3米,路面宽3.5-4米，对原水泥混凝土道路破损路面拆除、补强、拉毛等处理后，整体铺设5-7公分沥青混凝土。 | 是 | 是 | 210.36 | 210.36 | 通过项目实施，改善缑氏镇李庄村430户1618人出行环境，提高群众满意度。 | 通过项目实施，改善缑氏镇李庄村430户1618人出行环境，提高群众满意度。 |
| 4 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇省庄村道路提升项目 | 省庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 交通运输局 | 计划提升道路全长981米（共7段，长度分别为62.9米、42米、170.4米、176.7米、252.8米、161.3米、114.7米），路面宽4米。对原水泥混凝土道路破损路面拆除后，整体铺设15公分厚水泥混凝土路面。 | 是 | 是 | 53.82 | 53.82 | 改善人居环境，方便村7个生产组群众350户1150人出行安全。 | 改善人居环境，方便村7个生产组群众350户1150人出行安全。 |
| 5 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇兰庄村出村道路提升项目 | 兰庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 现状道路为混凝土道路，路面宽度7.9m，全长1144.3m，面积9152㎡，路面局部破损严重。主要改造内容如下：（1）对现状破损路面及灰土垫层进行拆除、对低洼处下沉断裂的混凝土面板进行拆除，然后用C30砼恢复。（2）路面整体凿毛然后，进行铺油，采用4cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+3cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）。铺油宽度7.5m，两侧平石宽0.2m，总长度为1144.2m，总面积为8680㎡。 | 是 | 是 | 264.5088 | 264.5088 | 改善人居环境，方便全村群众310户1117人出行安全。 | 改善人居环境，方便全村群众310户1117人出行安全。 |
| 6 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇东蔡庄村安全饮水项目 | 东蔡庄村 | 2023年4月至2023年8月 | 农业农村局 | 主要改造内容如下： ①新打550米深机井1眼，配套建设井房1座，安装机井首部1套，安装200QJ20-385/29型潜水泵1套。 ②安装100KVA架杆式变压器1套。 ③铺设PE100型管道（De110、1.0MPa）2855m，并安装相应管路管件； ④安装井泵自动化远程控制设备1套。 | 是 | 是 | 100.1 | 100.1 | 改善群众安全饮水问题，方便村中1110户4500名群众吃水。 | 改善群众安全饮水问题，方便村中1110户4500名群众吃水。 |
| 7 | 府店镇 | 2023年偃师区府店镇来定村安全饮水项目 | 来定村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 新建200m3矩形蓄水池1座；铺设配水管网及相关管件、附件,并修建阀门井1座。 | 是 | 是 | 15.4 | 15.4 | 通过项目实施，方便全村242户865人饮水，提升群众满意度 | 通过项目实施，方便全村242户865人饮水，提升群众满意度 |
| 8 | 府店镇 | 2023年偃师区府店镇东窑村安全饮水项目 | 东窑村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 拆除现有10t破损压力罐，新建50t压力罐及其基础；现有机井内坏泵拆除后，安装200QJ20-320/24型潜水泵1套含主机1台、3寸泵管84根、3*35(铜芯）井内电缆255米、软启动柜1台、安装附件等；铺设配水管网及相关管件、附件,并修建阀门井1座。 | 是 | 是 | 14 | 14 | 通过项目实施，改善全村182户800余名群众饮水安全，提高群众满意度。 | 通过项目实施，改善全村182户800余名群众饮水安全，提高群众满意度。 |
| 9 | 府店镇 | 2023年偃师区府店镇杏沟村安全饮水项目 | 杏沟村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 新打580米深机井1眼，配套建设井房1座，安装机井首部1套，安装200QJ20-320/24型潜水泵1套（含主机1台、3寸泵管84根、3*35(铜芯）井内电缆255米、软启动柜1台、安装附件等；铺设低压地埋电缆580米。 | 是 | 是 | 93 | 93 | 通过项目实施，改善全村178户600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 | 通过项目实施，改善全村178户600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 |
| 10 | 府店镇 | 2023年偃师区府店镇安乐村安全饮水项目 | 安乐 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | ①新打580米深机井1眼，配套建设井房1座，安装机井首部1套，安装200QJ20-320/24型潜水泵1套。②架设高压线150米，架设低压地埋电缆180米，。安装15m电线杆9根，安装100KVA架杆式变压器1套。③安装30t压力罐1个，修建阀门井1座。 | 是 | 是 | 91.5 | 91.5 | 通过项目实施，改善全村1600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 | 通过项目实施，改善全村1600余名群众饮水安全，提高群众满意度。 |
| 11 | 林业局 | 2023年偃师区山张林场饮用水井电力配套项目 | 国有林场 | 2023年3月—2023年9月 | 林业局 | 计划新建安装250千伏变压器一台，铺设电缆线1000米及电力控制装置一套。 | 是 | 是 | 45 | 45 | 国有洛阳市偃师区山张林场2023年饮用水井电力配套项目，绩效目标为“彻底解决国有林场职工及周边村民170户520人生产生活用水困难”。 | 国有洛阳市偃师区山张林场2023年饮用水井电力配套项目，绩效目标为“彻底解决国有林场职工及周边村民170户520人生产生活用水困难”。 |
| 12 | 大口镇 | 2023年偃师区大口镇引礼寨村传统香薰产业加工项目 | 引礼寨村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区大口镇引礼寨村，新建钢结构厂房一尺寸：长39.6m*宽34. 8m，檐口高度9米，建筑面积1436平方米。发展传统香薰产业。 | 是 | 是 | 179.5328 | 179.5328 | 通过项目实施可有效增加引礼寨村和符寨村14户脱贫户和3户监测对象收入，每户收入1000元，增加村集体经济收入8万元，助推乡村振兴。 | 通过项目实施可有效增加引礼寨村和符寨村14户脱贫户和3户监测对象收入，每户收入1000元，增加村集体经济收入8万元，助推乡村振兴。 |
| 13 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇兰庄村便民超市项目 | 兰庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区邙岭镇兰庄村，新建两层钢结构超市一座：长30.6m*宽10.2m，建筑高度7.6米，建筑面积624.24平方米。外墙采用涂料，每层楼为现浇钢承板，屋厅顶采用保温、防水屋面。根据地勘报告，场地低洼，需垫土1米深，需用三七灰土对地基进行处理。 | 是 | 是 | 140 | 140 | 发展特色农业，推进乡村运营示范村先行先试，增加村集体收入约16万元，拓展群众就业渠道，带动脱贫户收益24户79人。 | 发展特色农业，推进乡村运营示范村先行先试，增加村集体收入约16万元，拓展群众就业渠道，带动脱贫户收益24户79人。 |
| 14 | 山化镇 | 2023年偃师区山化汤泉小镇乡村旅游二期项目 | 汤泉村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于洛阳市偃师区山化镇汤泉村。新建砖混结构单层和二层商业建筑8栋共1502.91平方米。二层商业建筑七栋，室外工程：场地铺设0.12米混凝土路面，下铺0.3米灰土，面积1268.17平方米。呈不规则形状，入口宽度约35米，最窄处约3米，长度约68米。室外排污采用管径0.3米聚乙烯双壁波纹管110米。室外电缆采用YJLVz4x185+1x95 SC150DB铜芯电缆，长度为130米。 | 是 | 是 | 400 | 400 | 项目实施后，发展壮大示范村产业，推动乡村运营，增加集体和群众收益，提高群众满意度。 | 项目实施后，发展壮大示范村产业，推动乡村运营，增加集体和群众收益，提高群众满意度。 |
| 15 | 翟镇镇 | 2023年偃师区翟镇镇甄庄村便民超市项目 | 甄庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区翟镇镇甄庄村，新建两层钢结构超市一座：长30.6m*宽10.2m，建筑高度7.6米，建筑面积624.24平方米。外墙采用涂料。每层楼板均为现浇钢承板。屋顶采用保温、防水屋面 | 是 | 是 | 140.4286 | 140.4286 | 通过项目实施，建成建筑面积600平米的甄庄村扶贫超市项目，预计收益10万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 | 通过项目实施，建成建筑面积600平米的甄庄村扶贫超市项目，预计收益10万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 16 | 翟镇镇 | 2023年偃师区翟镇镇圪当头村便民超市项目 | 圪当头村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区翟镇镇圪当头村，新建两层钢结构超市一座：长40.2m*宽30.2m，建筑高度8.4米，建筑面积2465.05平方米。外墙采用涂料。楼板为现浇钢承板。屋顶采用双层加棉钢桁架。 | 是 | 是 | 334.3561 | 334.3561 | 通过项目实施，建成建筑面积2400平米的扶贫超市项目，预计收益15万元左右，增加村集体经济收入，带动30余劳动力就近务式务工，群众稳定增收。 | 通过项目实施，建成建筑面积2400平米的扶贫超市项目，预计收益15万元左右，增加村集体经济收入，带动30余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果。 |
| 17 | 翟镇镇 | 2023年偃师区翟镇镇甄庄村文旅展销中心项目 | 甄庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区翟镇镇甄庄村，主要建设内容：新建3层钢结构一座：长37.2m*宽15m，建筑高度12.3米，建筑面积1470平方米。保温外墙采用真石漆喷涂，正立面采用铝塑板喷涂创意农民画，局部采用玻璃幕墙。每层楼板均为现浇钢承板。屋顶采用保温、防水屋面。 | 是 | 是 | 351.463358 | 351.463358 | 通过项目实施，建成建筑面积2600平米的甄庄村集体经济项目，预计收益20万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 | 通过项目实施，建成建筑面积2600平米的甄庄村集体经济项目，预计收益20万元左右，增加村集体经济收入，带动20余劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 18 | 府店镇 | 2023年偃师区府店镇夹沟村红薯仓储项目 | 夹沟村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于偃师区府店镇夹沟村，新建砌体结构钢结构屋盖红薯仓储库4座，每座尺寸：长51.27米宽11.77米，檐口高度1.5米，地面下挖深度3.5米。 | 是 | 是 | 146.086 | 146.086 | 通过项目实施,进一步扩大府店镇东部红薯种植面积，有效增长红薯保鲜期，增加群众收入，实现集体增收不少于10万元。 | 通过项目实施,进一步扩大府店镇东部红薯种植面积，有效增长红薯保鲜期，增加群众收入，实现集体增收不少于10万元。 |
| 19 | 缑氏镇 | 2023年偃师区缑氏镇崔河村便民超市项目 | 崔河村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目位于河南省洛阳市偃师区缑氏镇崔河村，新建框架结构二层便民超市（建筑物内包含公共厕所）一栋，超市尺寸：长24.4米宽11.6米，檐口高度7.5米。附属停车场一处，停车场尺寸：220厚C30砼硬化长33.5米，宽28.75米。 | 是 | 是 | 129.5 | 129.5 | 超市建成后对外租赁经营权；停车场可对外收取停车费用，每年增加村集体收入10万元 | 超市建成后对外租赁经营权；停车场可对外收取停车费用，每年增加村集体收入10万元 |
| 20 | 缑氏镇 | 2023年偃师区缑氏镇刘庄村肉牛养殖基地项目 | 刘庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 项目新建钢构牛棚、干草棚各4座；砖混结构管理房、储青池各4座。牛棚长30.12米、宽9.12米，檐口高度3.00米，左右两侧活动场地长30.12米、宽4.00米；干草棚长10.12米、宽6.12米，高4.00米；管理房长6.24米、宽3.74米，高度3.00米；储青池长20.18米、宽6.50米、下部深3.00米。室外工程：新修宽3米、厚0.15米C25混凝土道路长290.20米；室外电力：采用600米JKLYJ-4X35、JKLYJ-4X10线缆架空敷设；室外给水：由原有给水点引出引出DN50，PPR管道，总计355.1米。 | 是 | 是 | 157.8 | 157.8 | 通过项目实施可以增加村集体经济收入24万余元,吸纳本村劳动力8人就近转移就业。 | 通过项目实施可以增加村集体经济收入24万余元,吸纳本村劳动力8人就近转移就业。 |
| 21 | 首阳山街道 | 偃师区2023年首阳山街道鹿峰村文旅开发配套设施打井项目 | 鹿峰村 | 2023年3月-- 2023年4月 | 农业农村局 | 主要改造内容如下：①新打550米深机井1眼，配套建设井房1座，安装机井首部1套，安装200QJ20-297/22型潜水泵1套含主机1台、3寸泵管95根、3*35(铜芯）井内电缆285米、软启动柜1台、安装附件等）； ②铺设低压地埋电缆35米，型号为YJV-06/1KV(铜芯)3*35+1*16。 ③新建50t压力罐1座，并铺设钢管连接、修建阀门井1座。 | 是 | 是 | 80.45 | 80.45 | 项目实施建成后，一是满足乡村文旅项目需要，促进乡村振兴。二是满足全村510户村民的日常生活用水，确保饮水安全。 | 项目实施建成后，一是满足乡村文旅项目需要，促进乡村振兴。二是满足全村510户村民的日常生活用水，确保饮水安全。 |
| 22 | 首阳山街道 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村农产品展销中心项目 | 鹿峰村 | 2023年3月-- 2023年6月 | 农业农村局 | 该项目类型为产业类项目，项目建设性质为新建，建设主要内容为惠农助农便民超市，建筑面积480平方米，单层钢框架结构，长30米，宽16米。建筑内使用隔墙分割出不同空间，包含农产品展销，电商直播间等区域，水电及基础装修齐全，同时配套建设微型消防站，保障后期正常运营使用，惠及鹿峰群众，确保脱贫户稳步增收，推动乡村振兴 | 是 | 是 | 165.3 | 165.3 | 项目实施建成后，可使首阳山街道辖区155户脱贫户和监测对象547人享受产业项目覆盖，尤其是鹿峰村53户（187人）脱贫户受益，预计每年收益15万元左右，增加村级集体经济收入，带动周边低收入10余户群体务工。 | 项目实施建成后，可使首阳山街道辖区155户脱贫户和监测对象547人享受产业项目覆盖，尤其是鹿峰村53户（187人）脱贫户受益，预计每年收益15万元左右，增加村级集体经济收入，带动周边低收入10余户群体务工。 |
| 23 | 缑氏镇 | 2023年偃师区缑氏镇李庄村温室大棚基地项目 | 李庄村 | 2023年3月—2023年9月 | 农业农村局 | 主要建设内容：项目设置三种类型温室，分别为：1、1栋60m× 48m智能连栋PC阳光板-玻璃温室，配置风机湿帘通风降温系统、内外遮阳系统、内保温系统、电动开窗系统、移动苗床、移动喷灌、智能控制系统。2、1栋 64m× 48m 连栋薄膜温室大棚，配置风机湿帘通风降温系统、顶部及四周通风系统、内外遮阳系统、顶部喷淋。3、10栋8m× 80m单体拱棚，配置卷膜通风系统、顶部喷淋系统。 | 是 | 是 | 268.8 | 268.8 | 通过项目实施可以增加村集体经济收入52万余元,吸纳本村劳动力30人就近转移就业。 | 通过项目实施可以增加村集体经济收入52万余元,吸纳本村劳动力30人就近转移就业。 |
| 24 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇牛新村农产品展销中心项目 | 牛新村 | 2023年5月-2023年9月 | 邙岭镇政府 | 该项目设计2层，钢筋混凝土框架结构,总建筑面积320.6㎡，其中一层建筑面积168.56㎡，二层建筑面积152.04㎡，项目容积率0.96，建筑密度50.6%,新建供排水及供电设施等。 | 是 | 是 | 100 | 100 | 通过项目建设，满足牛新村群众的生活需求，方便群众就近购物，增加村集体收入约10万元，拓展群众就业渠道，带动群众收益167户595人。 | 通过项目建设，满足牛新村群众的生活需求，方便群众就近购物，增加村集体收入约10万元，拓展群众就业渠道，带动群众收益167户595人。 |
| 25 | 顾县镇 | 2023年偃师区顾县镇东王村农产品仓储物流项目 | 东王村 | 2023年4月—2023年9月 | 顾县镇政府 | 新建钢结构农产品仓库一座：长85.48m*宽22.78m，建筑檐口高度9米，建筑面积1947.23平方米。外墙采用外墙涂料，屋顶采用保温屋面。 | 是 | 是 | 200 | 200 | 通过项目实施，建设农产品仓储物流点1个，增加村集体收入约18万元，拓展群众就业渠道，带动脱贫户收益7户18人实现增收，使群众满意度达到100%。 | 通过项目实施，建设农产品仓储物流点1个，推进乡村运营示范村东王村先行先试，增加村集体收入约18万元，拓展群众就业渠道，带动脱贫户收益7户18人实现增收，使群众满意度达到100%。 |
| 26 | 大口镇 | 2023年偃师区大口镇引礼寨传统香薰产业加工二期项目 | 引礼寨村 | 2023年4月—2023年9月 | 大口镇政府 | 大口镇引礼寨村传统香薰产业加工二期项用地面积3305平方米，建设内容包含生产车间、晾晒场地、地坪以及配套水电、消防设施等。其中生产车间东西长34.4米，南北宽28.7米，占地面积987.28平方米；钢结构，地上两层，首层层高6米，二层层高4.5米，檐口高度12米；建筑面积1975平方米。生产车间以外为晾晒场地和地坪，面积2300平方米。 | 是 | 是 | 300 | 300 | 通过项目实施，建成1975平方米的加工厂房，2300平方米的晾晒场地和地坪，可为安排有劳动能力的脱贫户及监测对象就近就业，有效增加257户脱贫户897人和监测对象13户40人收入，每年增加村集体经济收入24万元，群众满意度达到90%以上。 | 通过项目实施，建成1975平方米的加工厂房，2300平方米的晾晒场地和地坪，可为安排有劳动能力的脱贫户及监测对象就近就业，有效增加257户脱贫户897人和监测对象13户40人收入，每年增加村集体经济收入24万元，群众满意度达到90%以上 |
| 27 | 首阳山街道 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村旅游道路建设项目 | 鹿峰村 | 2023年4月—2023年9月 | 首阳山街道办 | 计划提升道路全长1816米，主要包含三段，其中道路一为从鹿峰村塬上人家项目停车场至牡丹园，路面宽约5.5米，长度1066米，其中505米土路实施基础路基施工，561米现状水泥路（目前宽约4米）需加宽约2米，整体铺设沥青路面6公分。道路二鹿峰村中沟与道路一相连段，路面宽4.5米，长度450米，整体铺设沥青路面6公分。道路三为道路二与道路一连接支路，路面宽4米，长度300米，现状为土路，实施基础路基施工后铺设沥青路面6公分。 | 是 | 是 | 180 | 180 | 通过项目实施，铺设水泥路1250米，可以进一步改善鹿峰村人居环境及道路安全，更重要的是促进鹿峰老村的文旅开发，提高群众满意度。 | 通过项目实施，铺设水泥路1250米，可以进一步改善鹿峰村人居环境及道路安全，更重要的是促进鹿峰老村的文旅开发，提高群众满意度。 |
| 28 | 首阳山街道 | 2023年偃师区首阳山街道鹿峰村文旅配套设施项目 | 鹿峰村 | 2023年4月—2023年9月 | 首阳山街道办 | 利用鹿峰老村东沟空闲土地，配套建设4026平方米现代化生态停车场一座，停车场采用素土夯实＋碎石＋砼＋水泥砂浆＋嵌草砖进行铺设，规划 92 个小车位和 12 个大客车停车位。配套建设监控、出入卡口、公厕等设施。 | 是 | 是 | 80 | 80 | 项目实施建成后，可使首阳山街道辖区155户脱贫户和监测对象547人享受产业项目服务覆盖，尤其是鹿峰村53户（187人）脱贫户受益，预计每年收益6.8万元左右，增加村级集体经济收入，带动周边低收入30余户群体务工，提高群众满意度。 | 项目实施建成后，可使首阳山街道辖区155户脱贫户和监测对象547人享受产业项目服务覆盖，尤其是鹿峰村53户（187人）脱贫户受益，预计每年收益6.8万元左右，增加村级集体经济收入，带动周边低收入30余户群体务工，提高群众满意度。 |
| 29 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇牛新村道路提升项目 | 牛新村 | 2023年4月—2023年9月 | 邙岭镇政府 | 建设主要内容:该项目共包含 6 条路分别为 A 段 375m、B 段 96m、C 段 215m 、 D 段 140m 、E 段 135m 、F 段 350m ，路线总长约 1311m，路面采用4+3铺设柏油路面，部分原路面拆除，道路周边硬化面积约650㎡。 | 是 | 是 | 200 | 200 | 通过项目实施，改善人居环境，方便村5个生产组群众167户595人的出行安全，提高群众满意度。 | 通过项目实施，改善人居环境，方便村5个生产组群众167户595人的出行安全，提高群众满意度。 |
| 30 | 偃师 | 2022年偃师区雨露计划-秋季职业教育助学补贴项目 | 偃师区 | 2022年12月-2023年4月 | 乡村振兴局 | 雨露计划秋季职业教育助学补贴349人。每人每学期补助1500元。 | 是 | 是 | 52.35 | 52.35 | 对349名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度 | 对349名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度 |
| 31 | 偃师 | 2022年偃师区雨露计划-短期技能培训下半年项目 | 偃师区 | 2022年9月-2023年4月 | 乡村振兴局 | 雨露计划短期技能培训53人，每人补贴2000元。（A类工种43人每人补贴2000元、B类工种每人补贴1800元、C类工种每人补助1500元。） | 是 | 是 | 10.6 | 10.6 | 对建档立卡脱贫户53名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 | 对建档立卡脱贫户53名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 |
| 32 | 偃师 | 2023年偃师区雨露计划-短期技能培训上半年项目 | 偃师区 | 2023年1月-2023年7月 | 乡村振兴局 | 雨露计划短期技能培训43人，每人补贴2000元。（A类工种43人每人补贴2000元、B类工种每人补贴1800元、C类工种每人补助1500元。） | 是 | 是 | 8.6 | 8.6 | 对建档立卡脱贫户43名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 | 对建档立卡脱贫户43名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度 |
| 33 | 偃师 | 2023年易地搬迁融资资金付息项目 | 偃师区 | 2023年2月-2023年3月 | 乡村振兴局 | 对我区易地搬迁项目融资资金2023年利息2.484142万元进行支付。 | 是 | 是 | 2.484142 | 2.484142 | 对我区易地搬迁项目融资资金2023年利息2.484142万元进行支付 | 对我区易地搬迁项目融资资金2023年利息2.484142万元进行支付 |
| 34 | 偃师 | 2023年偃师区小额信贷贴息项目 | 偃师区 | 2023年7月-2022年11月 | 乡村振兴局 | 对全市2022年7月至2023年6月小额信贷807笔贷款，贷款金额1958.41万，按政策利率贴息。 | 是 | 是 | 74 | 74 | 通过小额信贷贴息，使806户脱贫户达到增加收入，提升群众满意度 | 通过小额信贷贴息，使806户脱贫户达到增加收入，提升群众满意度 |
| 35 | 偃师 | 2023年偃师区雨露计划-春季职业教育助学补贴项目 | 偃师区 | 2023年6月-2023年8月 | 乡村振兴局 | 2023年雨露计划春季职业教育助学补贴355人。每人每学期补助1500元。 | 是 | 是 | 53.25 | 53.25 | 对355名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度 | 对355名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度 |
| 36 | 偃师 | 2023年偃师区跨省转移就业一次性交通补贴项目 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 人社局 | 对2023年跨省转移就业一次性交通补贴353人进行补贴 | 是 | 是 | 34.69 | 34.69 | 通过跨省转移就业一次性交通补贴项目实施，对353名脱贫户和监测对象跨省外出务工进行补贴17.65万元，促进就业，达到持续增加收入的效果。 | 通过跨省转移就业一次性交通补贴项目实施，对353名脱贫户和监测对象跨省外出务工进行补贴17.65万元，促进就业，达到持续增加收入的效果。 |
| 37 | 偃师 | 2023年农业农村局等项目管理费 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 农业农村局 | 主要用于2023年产业发展、乡村建设行动等项目的监理费用。 | 是 | 是 | 26.98 | 26.98 | 通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 | 通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 |
| 38 | 偃师 | 2023年交通运输局项目管理费 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 交通运输局 | 主要用于2023年村基础设施项目的监理费用。 | 是 | 是 | 3.3522 | 3.3522 | 通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 | 通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 |
| 39 | 偃师 | 2023年项目验收管理费 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 2023年产业发展、乡村建设行动等项目验收管理费。 | 是 | 是 | 25 | 25 | 通过第三方公司对项目进行验收保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 | 通过第三方公司对项目进行验收保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 |
| 40 | 偃师 | 2023年镇办项目管理费 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 各镇办 | 2023年镇办实施的产业发展、乡村建设行动等项目监理费用。 | 是 | 是 | 26 | 26 | 通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 | 通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设 |
| 41 | 邙岭镇 | 2023年偃师区邙岭镇牛庄村道路提升项目 | 牛庄村 | 2023年9月-2023年11月 | 邙岭镇政府 | 本项目位于邙岭镇牛庄村，为道路整体铺油项目，现状为砼路面，主要包含：1、局部破损砼路面拆除及恢复:拆除20cm厚破损砼路面+30cm厚白灰土后，新做30cm厚级配碎石+20cm厚C30砼路面,总面积为1725㎡。2、整体加铺6cm厚沥青混凝土，总长度为2166.4m，总面积为11065.5㎡。 | 是 | 是 | 133 | 133 | 改善人居环境，方便全村群众140户520人出行安全。 | 改善人居环境，方便全村群众140户520人出行安全。 |
| 42 | 翟镇镇 | 2023年偃师区翟镇镇圪当头村道路提升项目 | 圪当头村 | 2023年9月-2023年11月 | 翟镇镇政府 | 本项目位于翟镇镇圪当头村。本项目东起东侧游园，西至丁字口。主要包含以下三部分：1、东西大街，现状道路为混凝土道路，路面宽度4.0-5.0m，全长380.6m，两侧加宽0.75m后，整体铺油。2、祠堂前道路560㎡，整体铺油。3、加宽入村道路，路南加宽2.5m，长度50m；路北加宽1.7m，长140m，加宽部分238㎡铺油。铺油采用5cm厚细粒式沥青混凝土。 | 是 | 是 | 39 | 39 | 改善人居环境，方便全村群众826户3306人出行安全。 | 改善人居环境，方便全村群众826户3306人出行安全。 |
| 43 | 大口镇 | 2023年偃师区大口镇山张村文创中心建设项目 | 山张村 | 2023年9月-2023年11月 | 大口镇政府 | 依托村内一清代古建筑旧址周边闲置村庄用地，规划建设900平方米露天集市一座，建设豫西传统建筑风格临街商铺5处，建筑总面积约1571平方米；满足非遗文创产品展销、一二三产融合推介、河洛民俗文化周边产品展销等经营需求。 | 是 | 是 | 472 | 472 | 通过项目实施，可为山张村、铁村、南寨村、翟湾村、肖村等行政村的90余名群众提供就业岗位，安排有劳动能力的脱贫户及监测对象就近就业，有效增加山张村、铁村、南寨村、翟湾村、肖村207户脱贫户697人和监测对象8户18人收入，每年增加村集体经济收入32.254万元，增加群众满意度。 | 通过项目实施，可为山张村、铁村、南寨村、翟湾村、肖村等行政村的90余名群众提供就业岗位，安排有劳动能力的脱贫户及监测对象就近就业，有效增加山张村、铁村、南寨村、翟湾村、肖村207户脱贫户697人和监测对象8户18人收入，每年增加村集体经济收入32.254万元，增加群众满意度。 |
| 44 | 岳滩镇 | 2023年岳滩镇农产品加工及储藏项目 | 喂南村 | 2023年9月-2023年11月 | 岳滩镇政府 | 项目位于偃师岳滩镇喂南村，新建两层钢结构农产品加工厂房一座：长38米，宽32m，建筑檐口高度10.8米，建筑面积2432平方米，并硬化车间前地面。外墙采用真石漆。二层楼板为现浇钢承板。屋顶采用保温、防水屋面。 | 是 | 是 | 347.658 | 347.658 | 通过项目实施建成，推进乡村运营示范村先行先试，增加就业岗位20余个，带动脱贫户监测户33户87人 | 通过项目实施建成，推进乡村运营示范村先行先试，增加就业岗位20余个，带动脱贫户监测户33户87人 |
| 45 | 岳滩镇 | 2023年岳滩镇喂南村小麦良种繁育基地项目 | 喂南村 | 2023年9月-2023年11月 | 岳滩镇政府 | 项目位于偃师岳滩镇喂南村，新建单层钢结构厂房一座：长47米，宽30m，建筑檐口高度9.3米，建筑面积1410平方米。外墙采用真石漆，屋顶采用保温、防水屋面。 | 是 | 是 | 204 | 204 | 通过项目实施建成，推进乡村运营示范村先行先试，增加就业岗位20余个，带动脱贫户监测户33户87人 | 通过项目实施建成，推进乡村运营示范村先行先试，增加就业岗位20余个，带动脱贫户监测户33户87人 |
| 46 | 翟镇镇 | 2023年偃师区翟镇镇甄庄村研学实践中心项目 | 甄庄村 | 2023年9月-2023年11月 | 翟镇镇政府 | 本工程位于翟镇镇甄庄村，将原甄庄小学内两栋教学楼分别改造为甄庄村农民画研学中心、陶艺研学中心，对原有建筑进行改造，仅局部扩建及楼层部分室内外墙体、楼地面、屋面防水及强电改造。总建筑面积1984.3平方米。并对研学中心周边配套街道进行铺油：现状为砼路面，宽度4.5-6.1m，总长约2.38km，总面积12890㎡，局部修补后，整体铺油，采用6cm厚细粒式沥青混凝土。 | 是 | 是 | 370 | 370 | 通过项目实施，开展农民画、陶艺研学课程，预计收益18.5万元左右，增加村集体经济收入，带动30名劳动力就近务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 | 通过项目实施，开展农民画、陶艺研学课程，预计收益18.5万元左右，增加村集体经济收入，带动30名劳动力就近务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 47 | 翟镇镇 | 2023年偃师区翟镇镇圪当头村文旅配套项目 | 圪当头村 | 2023年9月-2023年11月 | 翟镇镇政府 | 本项目位于翟镇镇圪当头村。本项目主要建设内容为：主要在超市东、南、北侧建设停车广场，，总面积3622平方米。采用18cm厚砼+0.6cm厚PC-3阳离子乳化沥青粘层+6cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）。广场四周新栽道牙，520米长，采用预制C35砼道牙，规格：1m*0.25m*0.3m。广场内铺设两道、超市西侧铺设一道雨水管。采用Di300HDPE双壁波纹管，长231m。 | 是 | 是 | 117 | 117 | 通过项目实施，美化村庄人居环境，每年增加村集体经济收入6.67万元，带动15名劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 | 通过项目实施，美化村庄人居环境，每年增加村集体经济收入6.67万元，带动15名劳动力就近务式务工，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。 |
| 48 | 偃师 | 2023年省内县外一次性交通补贴 | 偃师区 | 2023年6月-2023年12月 | 乡村振兴局 | 对2023年跨省内县外转移就业一次性交通补贴的务工人员进行补贴。 | 是 | 是 | 2.96 | 2.96 | 通过省内县外转移就业一次性交通补贴项目实施，对脱贫户和监测对象省内县外出务工进行补贴，促进就业，达到持续增加收入的效果。 | 通过省内县外转移就业一次性交通补贴项目实施，对脱贫户和监测对象省内县外出务工进行补贴，促进就业，达到持续增加收入的效果。 |